Z á p i s   č.  6/2013

Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne  26.6.2013 od 19:00 hod,

na Obecním úřadě Přívrat.

Přítomni: Ing. Jan Stránský, Richard Fišar, Jan Kaplan, Jarmila Šilarová,

Josef Štika, Ing. Vladimír Kolář, Petr Štangler, Jaroslav Vencl,

Josef Holínka, Eva Podhajská

Omluveni:  --//--

- Výsledky soutěže Vesnice roku 2013

V krajském kole jsme se neumístili

Příští rok se opět přihlásíme – zaměřit se na jednu stuhu

- Schůzka s Rybářstvím Litomyšl

  - Identifikace míst, kde dochází k největšímu znečištění

  - Identifikace cca 5 míst, kde by rybáři souhlasili s vypouštěním do toku

  - Podpora – pro příští rok vyčlenit prostředky pro podporu stavebníků ČOV, pomoc při vyřizování povolení

- Jednání Krška vodovod

Přípojka přes pozemek u Michla, síla trubek, možnost připojení dalších RD,

zainvestování, převod do vlastnictví obce a vklad do Vodárenské spol.

- další jednání

- Příkopový vyžínač za traktor

Nefunguje tak, jak by měl, pokazil se hydromotor, Agrokunzulta si ho

odvezla (zatím žádné závazky, smlouva apod.)

- Informace o obdržení dotací z PK

300.000,- Kč na rekonstrukci Statku U Kubů

17.000,- Kč záštity na akce

- Rekonstrukce knihovny

- Odstávka knihovny cca 2 týdny, vystěhování do 1.7., vymalování

- Nový koberec, redukce stolů, nová čtečka

- Užší spolupráce s knihovnou v ČT, propagace knihovny ve vesnici

- Na podzim nabídka nepoužívaných knih

- Dokument „Uplatňování územního plánu“

ZO vzalo na vědomí možnost vyjádření připomínek do 11.7.2013

- ZO bere na vědomí závěrečný účet ROT

- Usnesení č. 24/2013

ZO souhlasí se záměrem nákupu pozemků dle Geometrického plánu

- narovnání cesty – Blažek, celkem tři pozemky cca 60m2

- Zhodnocení akcí

- Statek – čeká se na okna- budou se dělat zítra a v pátek,

do 6.7.2013 by měla být hotova I. etapa

zjistit aktuální prostavěnou částku

- Schody – termín dodrželi, kvalita nízká (nedořezy, křivé, vysvahování,

vrch se předělá, předají rozpočet na zítku

fakturace přes ROT

- Zastávka – termín nestihli, kvalita snad dobrá, různé palisády,

slabá komunikace

Pro všechny akce zohlednit ceny při konečném vyúčtování!

- Klíčový systém – zkušenosti a připomínky z měsíčního provozu

- Celková investice 24.756,60 Kč

- Nechat dodělat 3 ks klíčů od hasičárny, 1 ks od vchodových dveří OÚ

- Zodpovědnost za klíče (neztrácet, nepůjčovat pokud to není nezbytné)

- Usnesení č. 25/2013

ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 dle rozpočtového opatření

- Třídění plastového odpadu

Od 14.7.2013 využít možnost svozu plastů ve žlutých pytlích, uložení do buňky, svoz 1x za 14 dní, dát letáček ke Zpravodaji.

- Osvětlení hřbitov

Zbývá dokončit terénní úpravy

Nastavení směru osvětlení u Fišarových tak, aby osvětlovalo delší část cesty

Cena celkem 71.100,- Kč

- Ostatní

- Starosta poděkoval za součinnost při přípravě svatby

- Sběr odpadků Zacharovec a Mrázovec – nízká účast (10 lidí + 4 děti)

plná multicara a vůz odpadů, + nalezeny 2 černé skládky

- Informace o schůzce Orlicko- Třebovský bike resort na Českotřebovsku

- Informace o předání šeku pro postižená dvojčata na dětském dnu

v Řetůvce

- Presfest – hodnocení bez závad

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.45 hod.

Příští zasedání bude 31.7.2013

Zapsala: Eva Podhajská

Starosta: Ing. Jan Stránský

Ověřovatelé zápisu:

Josef Štika

Jarmila Šilarová